Աշոցք համայնք

Խոշորացման  արդյունքում  ձևավորվել է առավել մրցակցային ավագանի, հաստիքների վերաբաշխում, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիքները (աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսիստ, հաշվապահ և այլն) փոխարինվել են ծառայություններ մատուցող հաստիքներով: Մասնավորապես, ստեղծվել է <<Աշոցք համայնքի կոմունալ սպասարկում>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը նոր հաստիքներով՝ տնօրեն 1, հաշվապահ 1, մեխանիկ 1, աշխղեկ 1, տնտեսվար 1, օպերատոր 1, մեխանիզատոր 8, բանվոր 1 (ընդամենը՝ 15 հաստիք): Ի դեպ, նշված հաստիքների վճարումը լրացուցիչ բեռ չի հանդիսանալու համայնքի բյուջեի համար, քանի որ տեխնիկայի շահագործումը ինքնածախսածածկվելու է ավագանու կողմից հաստատված տեխնիկայի վարձակալության վճարների հաշվին:

Համայնքապետարանում գործում է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ), որի միջոցով իրականացվում է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների տրամադրումը: Գրասենյակը գործում է «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքով՝ բնակչի համար ապահովելով հարմարավետ և որակյալ սպասարկում:

Աշոցք համայնքում ներդրված է համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի՝ (ՀԿՏՀ) խոշորացված համայնքի համար մշակված տարբերակը, որը հնարավորություն է ընձեռում համայնքի բնակավայրերում, վարչական ղեկավարների և երկրորդ կարգի մասնագետների միջոցով քաղաքացիներին էլեկտրոնային եղանակով մատուցել գրեթե բոլոր այն ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են քաղաքացուն՝ համայնքապետարան այցելելու դեպքում: Նման ծառայությունների թվին են պատկանում քաղաքացիների դիմումների ընդունումը, տարաբնույթ տեղեկանքների տրամադրումը, համայնքի ղեկավարի և ավագանու մոտ ընդունելության գրանցումը, գույքային  հարկերի և վարձակալական վճարների գանձումը կամ դրանց առնչվող տեղեկանքների տրամադրումը:

Համայքապետարանն ունի պաշտոնական համացանցային կայք (www.ashotsq.am), ինչը մեծապես նպաստում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու գործունեության հրապարականության, թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը:

| Համայնքի հաստիքներ |  |  | Ավագանու անդամներ |
| --- | --- | --- | --- |
| Համայնք (բնակավայր) | Միավորումից առաջ | Միավորումից հետո (ներառյալ բնակավայրերում առկա հաստիքների թիվը) |  |
|  | Հաստիք | Հաստիք |  |
| Աշոցք | 96 | 95 | 15 |
| - Աշոցք | 23 | 49 | 4 |
| - Բավրա | 2 | 2 |  |
| - Սարագյուղ | 2 | 2 |  |
| - Թավշուտ | 2 | 2 |  |
| - Սիզավետ | 2 | 2 |  |
| - Ղազանչի | 2 | 2 | 1 |
| - Մեծ Սեպասար | 3 | 3 | 2 |
| - Փոքր Սեպասար | 2 | 2 |  |
| - Կրասար | 2 | 2 | 1 |
| - Զույգաղբյուր | 2 | 2 | 1 |
| - Կարմրավան | 2 | 2 |  |
| - Թորոսգյուղ | 25 | 2 |  |
| - Հողմիկ | 3 | 0 |  |
| - Գոգհովիտ | 2 | 2 | 2 |
| - Արփենի | 2 | 2 |  |
| - Լեռնագյուղ | 0 | 0 |  |
| - Ցողամարգ | 2 | 2 | 1 |
| - Վարդաղբյուր | 2 | 2 |  |
| - Մուսյելյան | 2 | 2 | 2 |
| - Սալուտ | 2 | 2 |  |
| - Բաշգյուղ | 2 | 1 |  |
| - Փոքր Սարիար | 2 | 2 |  |
| - Կաքավասար | 2 | 2 |  |
| - Սարապատ | 2 | 2 |  |
| - Ձորաշեն | 2 | 2 | 1 |
| - Հարթաշեն | 2 | 2 |  |
| Ընդամենը | 96 | 95 | 15 |

| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Համայնք (բնակավայր) | Միավորումից առաջ | Միավորումից հետո | Թվարկել և նկարագրել ՀՈԱԿ-ներում հաստիքների ավելացումը (պակասումը) |
| Աշոցք | 31,25 | 88 | 1․ <<Աշոցքի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ում ավելացել է 4 դասատուի հաստիք։ 2․ <<Աշոցքի գրադարան>> ՀՈԱԿ-ում ավելացել է 1 օպերատորի հաստիք։ 3․ <<Աշոցքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ում ավելացել է 1 դաստիարակի, 1 դաստիարակի օգնականի, 1 երաժշտության դաստիարակի, 1 խոհարարի օգնականի, 1 դերձակի, 2 հավաքարարի, 1 օժանդակ բանվորի և 1 դռնապանի հաստիքներ։ 4․ <<Աշոցքի Մարզա-Մշակույթային կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ում ավելացել է 1 խմբավարի և 8 մարզիչի հաստիքներ։ |
| - Աշոցք | 31,25 | 85 |  |
| - Բավրա | 0 | 0 |  |
| - Սարագյուղ | 0 | 0 |  |
| - Թավշուտ | 0 | 0 |  |
| - Սիզավետ | 0 | 0 |  |
| - Ղազանչի | 0 | 0 |  |
| - Մեծ Սեպասար | 0 | 0 |  |
| - Փոքր Սեպասար | 0 | 0 |  |
| - Կրասար | 0 | 0 |  |
| - Զույգաղբյուր | 0 | 0 |  |
| - Կարմրավան | 0 | 0 |  |
| - Թորոսգյուղ | 0 | 0 |  |
| - Գոգհովիտ | 0 | 0 |  |
| - Արփենի | 0 | 0 |  |
| - Լեռնագյուղ | 0 | 0 |  |
| - Ցողամարգ | 0 | 0 |  |
| - Վարդաղբյուր | 0 | 0 |  |
| - Մուսյելյան | 0 | 3 |  |
| - Սալուտ | 0 | 0 |  |
| - Բաշգյուղ | 0 | 0 |  |
| - Փոքր Սարիար | 0 | 0 |  |
| - Կաքավասար | 0 | 0 |  |
| - Սարապատ | 0 | 0 |  |
| - Ձորաշեն | 0 | 0 |  |
| - Հարթաշեն | 0 | 0 |  |
| Ընդամենը | 31,25 | 88 |  |

Ծանոթություն՝ Խոշորացումից հետո Հողմիկ բնակավայրը ընդգրկվել է Ամասիա խոշորացված համայնքի կազմի մեջ.

Կապիտալ ծրագրեր

| Մինչև խոշորացումը | Խոշորացումից հետո |
| --- | --- |
| Աշոցք` 1. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (USAID-ի ֆինանսավորմամբ) կողմից իրականացվում է «Աշոցք համայնքի տեխնիկական վերազինում, ճանապարհների սպասարկման և կոմունալ ծառայությունների բարելավում, գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն» ներդրումային ծրագիրը: Ծրագրի արժեքը կազմում է 234. 260 մլն.դրամ, որից` 5940.0 հազ.դրամը համայնքի ներդրումն է: Ձեռք է բերվել 122.980 մլն.դրամի տեխնիկա և սարքավորումներ, այդ թվում՝ աղբատար մեքենա (18.5 մլն.դրամ), T-150 բազմաֆունկցիոնալ 2 տրակտոր (59.0 մլն.դրամ), գրեյդեր (27.0 մլն.դրամ), խոտի 2 մամլիչ (10.480 մլն.դրամ), 2 գութան (4.4 մլն.դրամ), 45 աղբաման (3,6 ): 2.Համայնքի բյուջեի միջոցներով ձեռք է բերվել բուլդոզեր` 7 000 000 դրամ արժողությամբ: 3.Սարագյուղ բնակավայրի գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացում, 40 լուսատու, «Կանաչ էներգիա» ծրագրի շրջանակներում, համայնքի բյուջե` 400 000 դրամ: 4.Բավրա բնակավայրի գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացում, 35 լուսատու, «Կանաչ էներգիա» ծրագրի շրջանակներում, համայնքի բյուջե` 1 000 000 դրամ: 5.Ղազանչի և Մեծ Սեպասար գյուղերի մանկապարտեզների շահագործում Աշոցքի համայնքապետարանի, Հայ Կաթողիկե եկեղեցու և «Կարիտաս» բարեգործական կազմակերպության միջև կնքված եռակողմ համաձայնագրի հիման վրա, 6 նոր աշխատատեղով, համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսը կազմել է 1 800 000 դրամ: 6.Ղազանչի գյուղի գերեզմանատան ճանապարհի կառուցում /150 մետր հատված/, համայնքի բյուջե` 300 000 դրամ: 7.Կարմրավան գյուղի գերեզմանատան պարսպի կառուցում, 330 մետր, համայնքի բյուջե` 2 000 000 դրամ, 8.Т 170 մակնիշի թրթուրավոր տրակտորի ձեռք բերում, համայնքի բյուջե` 7 200 000 դրամ: 9.Ձմռան ընթացքում համայնքի 11 բնակավայրերի ճանապարհների ձյունամաքրում, դրանց անցանելիության ապահովում, համայնքի բյուջե` 1 800 000 դրամ: 10.«Կանաչ Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում մաքրվել և փակվել են թվով 35 չգրանցված աղբավայրեր, համայնքի բյուջե` 1 470 000 դրամ: 11.Բավրա բնակավայրում հնդկաձավարի վերամշակման գործարանի կառուցում, ֆինանսավորող` Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, 96 000 000 դրամ: 12.Միջպետական ճանապարհ Մ1-գ. Սիզավետ ճանապարհի հիմնանորոգում, 1.8 կմ հատված, համայնքի բյուջե` 3 000 000 դրամ, 13.Կրասար բնակավայրում 100 աշակերտական տեղով միջնակարգ դպրոցի կառուցում, ֆինանսավորող` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ` 221 000 000 դրամ: 14.Աշոցք-Կրասար ճանապարհի հիմնանորոգում, 5 կմ, համայնքի բյուջե` 1 000 000 դրամ: 15.Կարմրավանից` Զույգաղբյուր, Մեծ Սեպասարից` Աշոցք դպրոց հաճախող աշակերտների երթևեկության ապահովում ամբողջ տարվա ընթացքում, համայնքի բյուջե` 1 300 000 դրամ: 16.Երթուղային կանգառների տեղադրում Թավշուտ և Բավրա գյուղերում /թվով 2 հատ, համայնքի բյուջե` 1 200 000 դրամ: 17.Սարագյուղի բնակավայրի հասարակական կենտրոնի շենքի հիմնանորոգում (վերանորոգվել է կտուրը, դրվել են նոր դռներ ու պատուհաններ), համայնքի բյուջե` 2 300 000 դրամ: 18. Փոքր Սեպասար բնակավայրի լուսավորության ցանցի անցկացում, 20 կետ, համայնքի բյուջե` 1 850 000 դրամ: 19.Մեծ Սեպասար բնակավայրի 35 կետ լուսավորության ցանցի անցկացում, համայնքի բյուջե` 2 400 000 դրամ: 20.Կրասար բնակավայրի 35 կետ լուսավորության ցանցի անցկացում, համայնքի բյուջե` 2 400 000 դրամ: 21.Թավշուտ բնակավայրի 35 կետ լուսավորության ցանցի անցկացում, համայնքի բյուջե` 2 500 000 դրամ: 22. ՀՀ Շիրակի մարզպետի նախաձեռնությամբ և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» (HSBC) բանկի նվիրատվությամբ թարմացվել է Աշոցք համայնքի թվով 10 դպրոցների համակարգչային բազան: Ընդհանուր հաշվով դպրոցներին անհատույց տրամադրվել են 50 համակարգիչներ: 23. Շարունակվել է Ղազանչի և Մեծ Սեպասար գյուղերի մանկապարտեզների շահագործման 2017 թվականից մեկնարկած ծրագիրը՝ Աշոցքի համայնքապետարանի, Հայ Կաթողիկե եկեղեցու և «Կարիտաս» բարեգործական կազմակերպության միջև կնքված եռակողմ համաձայնագրի հիման վրա, 6 նոր աշխատատեղով, համայնքի բյուջեի միջոցներից ծախսը կազմելու է 1 800 000 դրամ: 24. Զույգաղբյուր գյուղի ֆուտբոլի խաղահրապարակի բարեկարգում (խաղադաշտում տեղադրվել են նոր դարպասներ, կից տարածքում՝ նստարաններ, վոլեյբոլի խաղահրապարակ, պտտաձող և զուգափայտեր, ծախսը՝ 300.0 հզ. դրամ, համայնքի բյուջեից): 25. Աշոցք բնակավայրի 3-րդ թաղամասում գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում (տեղադրվել է 35 լուսատու, ծախսը՝ 3435.0 հզ. դրամ, համայնքի բյուջեից) 26. Աշոցք բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում (տեղադրվել է 23 լուսատու, ծախսը՝ 1035.0 հզ. դրամ,համայնքի բյուջեից) 27. Ղազանչի բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում (տեղադրվել է 20 լուսատու, ծախսը՝ 900,0 հզ. դրամ, համայնքի բյուջեից): 28. Մ1-Մեծ Սեպասար ճանապարհի հիմնանորոգում (1500 մետր հատված, ծախսը՝ 2700.0 հզ. դրամ, համայնքի բյուջեից): 29. Փոքր Սեպասար բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում (տեղադրվել է 8 լուսատու, ծախսը՝ 650,0 հզ. դրամ, համայնքի բյուջեից): 30. Աշոցք բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի արդիականացում` խնայողական լեդային լուսարձակների տեղադրմամբ (տեղադրվել են 43 լուսատուներ, ծախսը համայնքի բյուջեից՝ 1 970 000 դրամ): 31. Կարմրավան-Մ1 ճանապարհի նորոգում (700 մետր հատված, ծախսը համայնքի բյուջեից՝ 400 000 դրամ): 32. Փոքր Սեպասար-Մ1 ճանապարհահահատվածի կոպճապատման աշխատանքներ (իրականացվել է ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 6809520 դրամ, որից 70%-ը համայնքի ներդրում, 30%-ը՝ սուբվենցիա, կոպճապատվել է 1323 մետր հատված): 33. Հայկական «Կարիտասի» «Ծխական հասարակական խորհուրդներ հյուսիսային Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում Ղազանչի բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակին կից կիսավեր դահլիճը վերակառուցվել է որպես մարզադահլիճ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն էր 1066535 դրամ, որից 713875 դրամը տրամադրել է Հայկական Կարիտասը, 140000 դրամը՝ Աշոցքի համայնքապետարանը, 200000 դրամը՝ ծնունդով ղազանչեցի, լոնդոնաբնակ Գագիկ Ղալաչյանը, 100000 դրամ էլ ներդրել են գյուղի բնակիչները: 34. Հայկական «Կարիտասի» «Ծխական հասարակական խորհուրդներ հյուսիսային Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում Բավրա բնակավայրում նորոգվել է հանդիսությունների սրահը: Ծրագրի արժեքը 1313000 դրամ էր, որից 715000 դրամը Հայկական կարիտասն է տրամադրել, 140000 դրամը՝ Աշոցքի համայնքապետարանը իսկ գյուղի բնակիչների ներդրումը ծրագրին եղել է աշխատանքի տեսքով՝ 458000 դրամի սահմաններում: 35. Թավշուտ բնակավայրի հանրային կենտրոնի շենքի մասնակի վերանորոգում (փոխվել է 1 դուռ և 4 պատուհան): Համայնքի բյուջեից ծախսվել է 327 500 դրամ: 36. Զույգաղբյուր բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի ստեղծում: Տեղադրվել են 27 լուսատուներ, համայնքի բյուջեից ծախսվել է 850 000 դրամ: 37. Կարմրավան բնակավայրի հանրային կենտրոնի շենքի մասնակի վերանորոգում (փոխվել է 7 պատուհան): Համայնքի բյուջեից ծախսվել է 404 000 դրամ: 38. Եվրոպական Միության «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում Աշոցքում կառուցվել և շահագործվել է դահուկային կենտրոն: Ծրագրի արժեքը 31 000 000 դրամ, ֆինանսավորումը՝Եվրոպական Միության կողմից: 39. <<Դաշնամուր մարզերին>> նախաձեռնության կազմակերպիչների կողմից համայնքի արվեստի դպրոցին անհատույց նվիրաբերվել է 4 դաշնամուր: 40. Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու նախաձեռնությամբ և ֆինանսավորմամբ Աշոցք բնակավայրում հիմնվել է Եվրոպական պուրակ: Ծրագրի արժեքը հայտնի չէ: 41. Գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում Սիզավետ բնակավայրում: Տեղադրվել է 27 լուսատու: Ծրագրի արժեքը՝ 1200.0 հզ. դրամ, կատարվել է համայնքի բյուջեի միջոցներով: 42. Կրասար բնակավայրի հանդիսությունների սրահի ջեռուցման համակարգի կառուցում: Համակարգը կառուցվել է համայնքի բյուջեի միջոցներով, որի համար ծախսվել է 1160,0 հզ. դրամ: 43. Գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում Կարմրավան բնակավայրում: Տեղադրվել է 18 լուսատու: Ծրագրի արժեքը՝ 900.0 հզ. դրամ, կատարվել է համայնքի բյուջեի միջոցներով: 44. Համայնքի Աշոցք, Բավրա, Սարագյուղ, Թավշուտ, Սիզավետ, Ղազանչի, Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար, Կրասար, Զույգաղբյուր և Կարմրավան բնակավայրերում միջբնակավայրային ճանապարհների և ներբնակավայրային փողոցների բարեկարգում ավազակոպչային խառնուրդով: Տեղափոխվել է 4080 խորանարդ մետր ավազակոպչային խառնուրդ, բարեկարգվել 4 միջբնակավայրային ճանապարհ, 33 փողոց, ծախսվել 9040.0 հզ. դրամ, ամբողջությամբ համայնքի բյուջեից: 45. ՍՈՒ 2.1 տիպի ռոտորային ձյունամաքրիչի ձեռքբերում սուբվենցիոն ծրագրով, ծրագրի արժեքը՝ 6940.0 հզ. դրամ, որից 5000.0 հզ. դրամը՝ համայնքի բյուջեից, 1940.0 հզ. դրամը՝ պետական բյուջեից: 46. <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում Կրասար բնակավայրում նախակրթարանի հիմնում, ծրագրի արժեքը՝ 5000.0 հզ. դրամ, որից 950.0հզ. դրամը համայնքի ներդրումն է, իսկ մնացածը իրականացվել է Համաշխարհային բանկի վարկավորմամբ: 47. «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծրագրով վերակառուցվել է Աշոցք գյուղի հին գերեզմանատան պարիսպը, բարեկարգվել տարածքը:Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 3619,3 հզ. դրամ է, որից 2419,3 հզ. դրամը ծախսվել է շինանյութի հայթայթման, 450,0 հզ. դրամը՝ աշխատանքներում տեխնիկայի ու մեխանիզմների ներգրավման և 750,0 հզ. դրամը՝ աշխատողների վարձատրության համար: 48. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 2017 թվականից իրականացվող (USAID-ի ֆինանսավորմամբ) «Աշոցք համայնքի տեխնիկական վերազինում, ճանապարհների սպասարկման և կոմունալ ծառայությունների բարելավում, գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն» ներդրումային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամը համայնքին է տրամադրել МАЗ-551605 մակնիշի մեկ բեռնատար ավտոմեքենա, որի արժեքն է 19,9 մլն դրամ: 49. Սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվել է Աշոցքի մշակույթի տան տանիքը: Ծրագիրը իրականացվել է 11300.0 հզ. դրամով: Նշված գումարի 55 տոկոսը /6215.0 հզ. դրամ/ վճարել է համայնքը, 45 տոկոսը /5085.0 հզ. դրամ/՝ պետությունը: 50. ՙՙԱրևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում Աշոցք համայնքի Աշոցք, Ղազանչի, Բավրա, Մեծ Սեպասար բնակավայրերում՚՚ սուբվենցիոն ծրագիր /20կվտ՝ հզորություն/: Ծրագիրը իրականացվել է 9136.9 հզ. դրամով:Նշված գումարի 40 տոկոսը /3654.7 հզ. դրամ/ վճարել է համայնքը, 60 տոկոսը /5482.2 հզ. դրամ/՝ պետությունը: 51. «Աշոցք համայնքի արոտների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրագիծ, ջրխմոց, արոտ տանող դաշտամիջյան ճանապարհ, բաց մակատեղ) կառուցապատման աշխատանքներ» ծրագիր: Իրականացվել է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի և Աշոցքի համայնքապետարանի համագործակցության արդյունքում: Ծրագրի շրջանակներում համայնքի Կրասար, Սիզավետ և Բավրա բնակավայրերի արոտավայրերում վերականգնվել են ճանապարհներ, անցկացվել ջրագծեր և տեղադրվել ջրխմոցներ, իսկ Թավշուտի արոտավայրում կառուցվել է բաց մակատեղի: Ծրագրի բյուջեն կազմել է 13509.7 հզ. դրամ, որի 70%-ը (8921.5 հզ. դրամ) տրամադրել է հասարակական կազմակերպությունը, 30%-ը (4588,2 հզ. դրամ)՝ համայնքը: 52. ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) կողմից ֆինանսավորվող և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով 2017 թվականից իրականացվող «Աշոցք համայնքի տեխնիկական վերազինում, ճանապարհների սպասարկման և կոմունալ ծառայությունների բարելավում, գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն» ներդրումային ծրագրի շրջանակներում համայնքին է հանձնվել CASE մակնիշի, 29.8 մլն. դրամ արժողության, էքսկավատոր-ամբարձիչ: 53. Աշոցքի համայնքապետարանի և «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում համայնքի Աշոցք և Զույգաղբյուր գյուղերում անասնաբուժական սպասարկման կետեր են բացվել: Աշոցքում հասարակական կազմակերպությունը տեղադրել ու կահավորել է շարժական տնակ, իսկ Զույգաղբյուրում վերանորոգել համայնքապատկան շենքի մեկ սենյակ, հատկացրել անհրաժեշտ գույք: Ծրագիրն իրականացվել է «Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» Ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության կողմից: Ծրագրի բյուջեն կազմել է 6532,5 հազար դրամ, որից 266,0 հազար դրամը համայնքի ներդրումն է շինանյութի տեսքով: 54. Թավշուտ գյուղի համայնքային կենտրոնի շենքի տանիքի հիմնանորոգում: Հիմնանորոգվել է շենքի 500 քմ մակերեսով տանիքը, որի համար համայնքի բյուջեից ծախսվել է 2180,0 հազար դրամ: 55. Մեծ Սեպասար գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում: Տեղադրվել են 16 լուսատուներ: Ծախսը կատարվել է համայնքի բյուջեից՝ 700.0 հզ. դրամ: 56. Աշոցք գյուղի Վ. Ռուդակովի փողոցում իրականացվել են վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ: Մասնավորապես, նորոգվել է փողոցը հատող անձրևաջրերի հեռացման համակարգի 18 մետր երկարության հատվածը, ինչպես նաև կատարվել է ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգում՝ մանրահատիկ ասֆալտբետոնով: Աշխատանքը կատարել է «Աշոցքի ԱՏՃ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը՝ համայնքի բյուջեից տրամադրված միջոցներով (634.8 հզ. դրամ): 57. Կրասար-Մեծ Սեպասար-Թավշուտ միջբնա կավայրային ճանապարհի 7,5 կմ հատվածի մասնակի նորոգման աշխատանքներ: Ծախսը կատարվել է համայնքի բյուջեից՝ 170.0 հզ. դրամ: 58. Ղազանչի բնակավայրի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում: Տեղադրվել են 15 լուսատուներ, ծախսը կատարվել է համայնքի բյուջեից՝ 400.0 հզ. դրամ: 59. Մ1-Հին Զույգաղբյուր-Հարթաշեն ճանապարհի 2000 մետր հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ: Ծախսը կատարվել է համայնքի բյուջեից՝ 250.0 հզ. դրամ: 60. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 2017 թվականից իրականացվող (USAID-ի ֆինանսավորմամբ) «Աշոցք համայնքի տեխնիկական վերազինում, ճանապարհների սպասարկման և կոմունալ ծառայությունների բարելավում, գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն» ներդրումային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամը համայնքին է տրամադրել 100 հատ նոր աղբամաններ, 6900.0 հզ. դրամ արժեքով: 61. Աշոցք գյուղում շահագործվել է 22 մետր լայնությամբ և 42 մետր երկարությամբ արհեստական խոտածածկով ֆուտբոլի խաղադաշտ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 18700.0 հզ. դրամ, որից 15500.0 հզ. դրամը տրամադրել է ՀՖՖ-ն, 3200.0 հզ. դրամը՝ համայնքի բյուջեից: 62. Կարմրավան և Փոքր Սեպասարում իրականացվել է արոտների բարելավման ծրագիր (ջրագծի և ջրախմոցի կառուցում, արոտավայր տանող ճանապարհի վերանորոգում), որի ընդհանուր արժեքը 4910.7 հզ. ՀՀ դրամ է, որից՝ 4333.0 հզ. ՀՀ դրամը հատկացրել է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը, իսկ 577.7 հզ. ՀՀ դրամը՝ Աշոցքի համայնքապետարանը: 62<<Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 5-րդ փողոցի հիմնանորոգում>>, արժեքը՝ 46460.778 հզ. ՀՀ դրամ, <<Աշոցք համայնքի Սիզավետ բնակավայրի 1-ին փողոցի մասնակի հիմնանորոգում>>, արժեքը՝ 14225.336 հզ. ՀՀ դրամ, <<Աշոցք համայնքի Կրասար բնակավայրի 1-ին փողոցի մասնակի հիմնանորոգում>>, արժեքը՝ 14239.328 հզ. ՀՀ դրամ: Ընդհանուր ծրագրի արժեքը 74925.442 հզ. ՀՀ դրամ է, որից՝ 29970.176 հզ. ՀՀ դրամը հատկացրել է Աշոցքի համայնքապետարանը: 63. Աշոցք համայնքի սուբվենցիոն ծրագրով ձեռք է բերվել ՄԱԶ 437160-542-011:KO-449.17 մակնիշի աղբատար ավտոմեքենա 28500.0 հզ. դրամ արժեքով, որի մեջ համայնքի ներդրումը 12825.0 հզ.դրամ է: 64.Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ի կողմից Բավրա, Սարագյուղ, Մեծ Սեպասար, Սիզավետ, Ղազանչի բնակավայրերում իրականացվել է հինգ ծրագիր, որի ընդհանուր արժեքը 2975.0 հզ. ՀՀ դրամ է, որից՝ 2455.0հզ. ՀՀ դրամը հատկացրել է Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ն, իսկ 520.0հզ. ՀՀ դրամը՝ Աշոցքի համայնքապետարանը։ 65. <<Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում>> սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում տասերկու հակակարկտային կայաններ են տեղադրվել Աշոցք, Մեծ Սեպասար, Կրասար և Փոքր Սեպասար բնակավայրերում, ծրագրի արժեքը՝ 12000.0 հզ. ՀՀ դրամ է, որից՝ 5400.0 հզ. ՀՀ դրամը հատկացրել է Աշոցքի համայնքապետարանը: Սարապատ` 1. Վերակառուցվել է Թորոսգյուղ բնակավայրում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը՝ 4580712 ՀՀ դրամ արժողությամբ: Ֆինանսավորող` ՀՏԶՀ և ԳՄՀ ընկերություն: 2.Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (USAID-ի ֆինանսավորմամբ) կողմից իրականացվում է «Սարապատ համայնքի տեխնիկական վերազինում» ծրագիրը: Ծրագրի արժեքը կազմում է 182. 550 մլն.դրամ, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 2.0 մլն.դրամ: Ձեռք է բերվել 71.120 մլն.դրամի տեխնիկա, այդ թվում՝ МТЗ մակնիշի 2 տրակտոր (37.220 մլն.դրամ), 2 գութան (4.4 մլն.դրամ), հացահատիկային կոմբայն (29.5 մլն.դրամ): 3.Վերանորոգվել է Ղարախաչ-Մուսայելյան ջրագիծը, համայնքի բյուջե` 750.000 դրամ: 4.Ձեռք է բերվել թվով 3 հատ մինի տրակտոր-մոտոբլոկ, համայնքի բյուջե` 1.530.000 դրամ: 5.Ձեռք է բերվել թվով 2 հատ բուլդոզեր P 170, համայնքի բյուջե` 2.100.000 դրամ: 6.Վերանորոգվել են Ձորաշեն-Կաքավասար-Սարիար-Բաշգյուղ ճանապարհները` 20 կմ երկարությամբ, համայնքի բյուջե` 180.000 ՀՀ դրամ (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 7.Փոսալցումներ են իրականցվել Թորոսգյուղ-Գոգհովիտ-Հողմիկ ճանապրհներին` 7 կմ երկարությամբ, համայնքի բյուջե` 180.000 դրամ, (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 8.Վերանորոգվել են Թորոսգյուղ, Լեռնագյուղ և մինչև Ձորի ենթախմբի բնակավայրերը միացնող ճանապարհները` 7 կմ, համայնքի բյուջե` 300.000 դրամ (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 9.Գոգհովիտ, Հողմիկ բնակավայրերի միջհամայնքյին ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ, 6.5 կմ երկարությամբ (Գոգհովիտ 4.1 կմ Հողմիկ 2.4 կմ), համայնքի բյուջե` 60000 դրամ (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 10.Արփենի, Գոգհովիտ, Հողմիկ բնակավայրերի միջդաշտային ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ, 19.5 կմ երկարությամբ (Արփենի 8կմ, Գոգհովիտ 5.5կմ, Հողմիկ 6կմ)- համայնքի բյուջե` 290.000 դրամ (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 11.Փոքր Սարիար, Կաքավասար, Սարապատ, Ձորաշեն, Լեռնագյուղ բնակավայրերի միջդաշտային ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ, ճանապարհները` 21.1 կմ (Փոքր Սարիար 6 կմ, Կաքավասար 4 կմ, Սարապատ 3.5 կմ, Ձորաշեն 2 կմ, Լեռնագյուղ 5.6 կմ) համայնքի բյուջե` 390.000 դրամ (դիզվառելիքի ձեռք բերում): 12.Ձեռք է բերվել շարքացան մեքենա համայնքում ցանքատարածությունների ավելացման նպատակով (880000 դրամ համայնքային բյուջե): 13.Ձեռք է բերվել 65մ երկարությամբ 150 մմ տրամագծով պլաստմասե խողովակաշար Թորոսգյուղ բնակավայրի կոյուղու վերակառուցման համար (97500 դրամ համայնքային բյուջե): 14.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Թորոսգյուղ բնակավայրում գտնվող «Երազանք» զբոսայգու համար 3 զրուցարանի, 2 լոսատուի և 2 փոքր աղբամանի ձեռք բերման նպատակով (135000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրի ընդհանուր արժեքը` 735000 դրամ: 15.Ձեռք է բերվել 10 հատ լամինացված ԴՍՊ Փոքր Սարիար բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար սեղաններ պատրաստելու նպատակով (240000 դրամ համայնքային բյուջե): 16.Ձեռք է բերվել 10 հատ լամինացված ԴՍՊ Սարապատ բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար սեղաններ պատրաստելու նպատակով (230000 դրամ համայնքային բյուջե): 17.Սարապատ համայնքի Գոգհովիտ, Թորոսգյուղ, Ցողամարգ, Վարդաղբյուր, Լեռնագյուղ, Հարթաշեն և Մուսայելյան բնակավայրերի համար ձեռք է բերվել թվով 7 տեսահսկման համակարգ (560130 դրամ համայնքային բյուջե): 18.Սարապատ համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 47 առաջին դասարան հաճախող երեխաներին սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ գնվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ (241900 դրամ համայնքային բյուջե): 19.Սարապատ համայնքի չորս և ավելի դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող թվով 7 ընտանիքի տրամադրվել է միանվագ դրամական օգնություն (350000 դրամ համայնքային բյուջե): 20.Ձեռք է բերվել 200 հատ 36 Վտ հզորությամբ E27/E40 տիպի էլեկտրական լամպ և 200 մետր հաղերդալար բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման համար (638000 դրամ համայնքային բյուջե): 21.Ձեռք է բերվել 350 մետր մետաղապլաստե խողովակ և միակցիչներ Ցողամարգ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի ջրագծի վերակառուցման նպատակով (72970 դրամ համայնքային բյուջե): 22.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Քաղաքացիական ակտիվություն խոշորացված համայնքում» ծրագրի շրջանակներում Հողմիկ բնակավայրի ոռոգման ցանցի, վարչական շենքի վերանորոգման և Ցողամարգ բնակավայրի փողոցային լուսավորության բարելավման նպատակով (260330 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 1668840 դրամ: 23.Համաֆինանսավորում «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին «Քաղաքացիական ակտիվություն խոշորացված համայնքում» ծրագրի շրջանակներում Բաշգյուղ, Մուսայելյան, Փոքր Սարիար բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների վերանորոգման, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման, Ձորաշեն բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար սպասքի ձեռք բերման, Վարդաղբյուր բնակավայրի եղեռնի հուշարձանի և Կաքավասար բնակավայրի ջրագծի կապտաժի վերակառուցման աշխատանքների կատարման նպատակով (638860 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝ 6182354 դրամ: 23.Համաֆինանսավորում «Բիոսոֆիա» ԱԲԳԶԿ ՀԿ-ին «Քաղաքացիական ակտիվություն խոշորացված համայնքում» ծրագրի շրջանակներում Հարթաշեն, Սալուտ և Սարապատ բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների համար սպասքի ձեռք բերման նպատակով (260810 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 2107280 դրամ: 24.Ձեռք է բերվել 350 մետր մետաղապլաստե խողովակաշար Կաքավասար բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման նպատակով (455000 դրամ համայնքային բյուջե): 25.Ձեռք է բերվել մետաղապլաստե մեկ դուռ (2.64 քառակուսի մետր) և չորս պատուհան (9.3 քառակուսի մետր) Բաշգյուղ և Սալուտ բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների համար (324900 դրամ համայնքային բյուջե): 26.Ձեռք է բերվել 22 հատ էլեկտրական տաքացուցիչ համայնքի Հողմիկ, Գոգհովիտ և Փոքր Սարիար բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցների դասասենյակներում համապատասխան ջերմաստիճան ապահովելու նպատակով (495000 դրամ համայնքային բյուջե): 27.Ձեռք է բերվել սալիկ (46 քառակուսի մետր) և սալիկի սոսինձ (25 հատ) Փոքր Սարիար և Ձորաշեն բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցների ճաշարանների վերանորոգման նպատակով (189600 դրամ համայնքային բյուջե): 28.Ձեռք է բերվել ամանորյա պարկեր բնակավայրերի թվով 550 երեխաների համար (330000 դրամ համայնքայի բյուջե): 29.Ձեռք է բերվել 2200 լիտր դիզելային վառելիք համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհների սպասարկման նպատակով (959600 դրամ համայնքայի բյուջե): 30.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Ցողամարգ բնակավայրում ֆոտովոլտային պանելների տեղադրման նպատակով (350000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 1050000 դրամ: 31.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Գյուղական համայնքների զարգացում և խաղաղաշինություն խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում Արփենի բնակավայրի ժամանցի կենտրոնի ստեղծման, Ցողամարգ բնակավայրի պարի խմբակի դահլիճի պայմանների բարելավման և Հողմիկ ՀԿ-ի հզորացման նպատակով (204000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 1258700 դրամ: 32.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Արփենի բնակավայրի մշակույթի տան տեխնիկապես հագեցման (պրոյեկտոր, դինամիկ և միկրաֆոն) և Հողմիկ բնակավայրի 2 կերաղացի ձեռք բերման նպատակով (118000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 605390 դրամ: 33.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Գյուղական համայնքների զարգացում և խաղաղաշինություն խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում Թորոսգյուղ բնակավայրում երիտասարդական կենտրոնի հիմնման և հանդիսությունների տան համար սանհանգույցի կառուցման նպատակով (94600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 546500 դրամ: 34.Ձեռք է բերվել գիպսոնիտ (40 պարկ), գիպսակարդոն (30 հատ) և նիտրո ներկ (1 հատ) Գոգհովիտ և Սարապատ բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների, Ցողամարգ բնակավայրի երիտասարդական կենտրոնի և Մուսայելյան բնակավայրի նախակրթարանի սենյակի վերանորոգման նպատակով (184500 դրամ համայնքային բյուջե): 35.Համաֆինանսավորում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին` <<Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի դռների և պատուհանների փոխարինում>> ծրագրի շրջանակներում (191333 դրամ համայնքային բյուջե), 36.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Ցողամարգի երիտասարդական կենտրոնի վերանորոգման նպատակով (228000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 456530 դրամ: 37.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Արփենի բնակավայրի փողոցային լուսավորության բարելավման նպատակով (327000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 796700 դրամ: 38.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը: Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում Հողմիկ բնակավայրի փողոցային լուսավորության բարելավման նպատակով (673000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 1173500 դրամ: 39.Համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 37 շրջանավարտին <<Վերջին զանգի>> առթիվ հանձնվել է հուշանվերներ (166500 դրամ համայնքային բյուջե): 40.T170-ի շարժիչի վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել պահեստամասեր (390500 դրամ համայնքային բյուջե): 41.Համայնքի Կաքավասար բնակավայրի խմելու ջրագծի վերակառուցման նպատակով ձեռք է բերվել 100 մետր 75 մմ տրամագծով մետաղապլաստե խողովակաշար իր միակցիչներով և կատարվել է հողային աշխատանքներ (896000 դրամ համայնքային բյուջե): 42.Համայնքի Մուսայելյան բնակավայրի նախադպրոցական խմբակի համար նախատեսված սենյակի վերանորոգման համար ձեռք է բերվել հատակի արհեստական գորգ և շինարարական ապրանքներ (64600 դրամ համայնքային բյուջե): 43.Ձեռք է բերվել մետաղական ձողեր և անկյունակներ Կաքավասար բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար սեղաններ պատրաստելու նպատակով և ցեմանտ ու ծեփամածիկ Ցողամարգ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման նպատակով (251700 դրամ համայնքային բյուջե): 44.Ձեռք է բերվել ЮМЗ-6КЛ տրակտոր (Էքսկավատոր) (1590000 դրամ համայնքային բյուջե): 45.Սարապատ համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 46 առաջին դասարան հաճախող երեխաներին սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ գնվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ (225000 դրամ համայնքային բյուջե): 46.Ձեռք է բերվել 18 հատ լամինացված ԴՍՊ Կաքավասար բնակավայրի հանդիսությունների սրահի համար սեղաններ պատրաստելու նպատակով (442800 դրամ համայնքային բյուջե): 47.Ձեռք է բերվել 4 հատ կցասայլի անիվ (282000 դրամ համայնքային բյուջե): 48.Ձեռք է բերվել 660լ դիզելային վառելիք համայնքի դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման նպատակով (297000 դրամ համայնքային բյուջե): 49.Ձեռք է բերվել Աէրոդինամիկ սեպարացիոն մեքենա ԱՍՄ-5, Ախտահանիչ ПС-5, Մանրացնող սարք ДМ-10/30 և Պտուտակավոր բարձիչ սարք ЗШП-10 (7400000 դրամ համայնքային բյուջե): 50.Հայաստանի Տնտեսական Զարգացման Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ձեռք է բերվել ձեռք է բերվել 2 հատ ՄՏԶ-82.1 տրակտոր և 1 տրակտորային ռոտոր /ձյուն մաքրող/ (40000000 դրամ) 51.Ձեռք է բերվել մետաղապլաստե դռներ (12,03 քառակուսի մետր) պատուհաններ (20,27 քառակուսի մետր) Սալուտ և Վարդաղբյուր բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների և Սարապատի համայնքապետարանի համար (927800 դրամ համայնքային բյուջե): 52.Համաֆինանսավորում «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ին «Անասնապահության զարգացումը Հայաստանում հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում Թորոսգյուղ բնակավայրում կառուցվել է անասնաբուժական կետ (171000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 882300 դրամ: 53.Սուբվենցիոն ծրագրի միջոցով վերակառուցվել է Արփենի(900մ) և Ձորաշեն(750մ) բնակավայրերի խմելու ջրագծը և կառուցվել է 8 հատ 1մ3 ծավալով ջրհավաք տաշտակ (5586000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 15960000 դրամ: 54.Հայաստանի Տնտեսական Զարգացման Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ձեռք է բերվել 2 հատ եռախոփ գութան, 2 հատ հողի փխրեցուցիչ և 2 հատ կուլտիվատոր (4768700 դրամ) 55.Ձեռք է բերվել 2600լ դիզելային վառելիք համայնքի ճանապարհների հարթեցման և ձմռան ամիսներին ճանապարհները անցանելի դարձնելու նպատակով (1107600 դրամ համայնքային բյուջե): 56.Համաֆինանսավորում «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ին «Անասնապահության զարգացումը Հայաստանում հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում Գոգհովիտ բնակավայրում կառուցվել է անասնաբուժական կետ (87600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 838300 դրամ: 57.Ձեռք է բերվել 150 հատ 40 Վտ հզորությամբ E27/E40 տիպի էլեկտրական լամպ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման համար համար (420000 դրամ համայնքային բյուջե): 58.Ձեռք է բերվել 169.4 քառակուսի մետր ցինկապատ թիթեղ (պրոֆնաստիլ KP 21, 0.50մմ) Հողմիկ բնակավայրի հանդիսությունների սրահի տանիքի վերակառուցման նպատակով (398090 դրամ համայնքային բյուջե): 59.Ձեռք է բերվել 10 հատ էլեկտրական տաքացուցիչ (TERMIA EVNA-2.5/230C2(sch)) համայնքի Հողմիկ, Գոգհովիտ, Մուսայելյան և Ձորաշեն բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների ջեռուցման նպատակով (160000 դրամ համայնքային բյուջե): 60.Ձեռք է բերվել 114 մ երկարությամբ պլաստմասե խողովակաշար (F110) համայնքապետարանի կոյուղագծի վերակառուցման համար (118400 դրամ համայնքային բյուջե): 61.Համայնքապետարանի թվով 11 գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին մարտի 8-ի կապակցությամբ ձեռք են բերվել նվերներ (95920 դրամ համայնքային բյուջե): 62.Համայնքում նոր կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման և համայնքապետարանի աշխատակազմի անվտանգ աշխատանքը ապահովելու նպատակով ձեռք է բերվել ախտահանիչ նյութեր և պաշտպանիչ միջոցներ (88860 դրամ համայնքային բյուջե): 63.Սուբվենցիոն ծրագրի միջոցով ձեռք է բերվել ГС-14.02 տեսակի ավտոգրեյդեր (25270200 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 50540400 դրամ: 64.Ձեռք է բերվել 2 հատ ЮМЗ-6КЛ տրակտորի (Էքսկավատոր) անվադող (90000 դրամ համայնքային բյուջե): 65.Կորոնավիրուսի (COVID-19) վարակի կանխարգելման` ախտահանման աշխատանքներ իրականացնելու համար ձեռք է բերվել բենզինային շարժիչով սրսկիչ, որը հետագայում կօգտագործվի նաև գյուղատնտեսության ոլորտում (60000 դրամ համայնքային բյուջե): 66.Սարապատի համայնքապետարանի ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել շինանյութ (108670 դրամ համայնքային բյուջե): 67.Ձեռք է բերվել ЮМЗ-6КЛ տրակտորի (Էքսկավատոր) պահեստամասեր (90100 դրամ համայնքային բյուջե): 68.Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման նպատակով ձեռք է բերվել 5000լ դիզելային վառելիք (1400000 դրամ համայնքային բյուջե): 69.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել ծառայողական մեքենա ԼԱԴԱ 21214-048-59 ուրբան (4820000 դրամ համայնքային բյուջե): 70.Համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն և ապահով աշխատանքը ապահովելու նպատակով ձեռք է բերվել ինֆրակարմիր ջերմաչափ, ախտահանիչ նյութեր և պաշտպանիչ միջոցներ (96000 դրամ համայնքային բյուջե): 71.Ձեռք է բերվել 111 հատ 30 Վտ հզորությամբ E27/E40 տիպի էլեկտրական լամպ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման համար (221400 դրամ համայնքային բյուջե): 72.Սարապատի համայնքապետարանի ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել 40մ2 հատակի լամինատ (137400 դրամ համայնքային բյուջե): 73.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել տնտեսական ապրանքներ (85300 դրամ համայնքային բյուջե): 74.Ձեռք է բերվել ЮМЗ-6КЛ (Էքսկավատոր) և ՄՏԶ-1221.2 տրակտորների պահեստամասեր (202500 դրամ համայնքային բյուջե): 75.Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Հակակարկտային կայանների ձեռքբերում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 8 Զենիթ-Տուրբո® տեսակի հակակարկտային համակարգեր (8400000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 16800000 դրամ: 76.ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող և Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙՙԱջակցություն ՏԻՄ բարեփոխումներին՚՚ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել CASE 570ST մակնիշի բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր-ամբարձիչ (29950000 դրամ): 77.Գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ձեռք է բերվել КСФ-2, 1Б-4 տիպի տրակտորային մատնասեգմենտային խոտհնձիչ (550000 դրամ համայնքային բյուջե): 78.Սարապատ համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 41 առաջին դասարան հաճախող երեխաներին գիտելիքի օրվա կապակցությամբ գնվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ (264860 դրամ համայնքային բյուջե): 79.ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող և Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙՙԱջակցություն ՏԻՄ բարեփոխումներին՚՚ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել ППТ-041 - «ТUKAN» տիպի մամլիչ-հակավորիչ /2 միավոր/ (9200000 դրամ): 80.Ձեռք է բերվել <<Էներգոմարշ>> գեներատոր և նվիրաբերվել է ՊԲ-ին (90950 դրամ համայնքային բյուջե): 81.Համայնքի կարիքների համար ձեռք է բերվել <<Բենզոշարժիչ>> ջրային պոմպ (60000 դրամ համայնքային բյուջե): 82.«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի հետ համատեղ «Անասնապահության զարգացումը Հայաստանում հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում համայնքի Թորոսգյուղ, Գոգհովիտ, Մուսայելյան, Սալուտ և Կաքավասար բնակավայրերում կառուցվել են արոտավայրերի ջրագծեր ու ջրախմոցներ և վերանորոգվել են արոտավայրեր տանող ճանապարհները (1956600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 16631100 դրամ: 83.Համայնքի Հողմիկ բնակավայրում կառուցվել է արոտավայրերի երկու ջրագիծ և ջրախմոց (3102000 դրամ համայնքային բյուջե): 84.Ձեռք է բերվել մետաղապլաստե դռներ (7,15 քառակուսի մետր) և պատուհաններ (7,07 քառակուսի մետր) Փոքր Սարիար բնակավայի հանդիսությունների սրահի համար (519800 դրամ համայնքային բյուջե): 85.Ձեռք է բերվել 3000լ դիզելային վառելիք ձմռան ամիսներին համայնքային ճանապարհները անցանելի դարձնելու նպատակով (807000 դրամ համայնքային բյուջե): 86.Ձեռք է բերվել 200 հատ 30 Վտ հզորությամբ E27/E40 տիպի էլեկտրական լամպ, հաղորդալար և կոթառ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման նպատակով (739000 դրամ համայնքային բյուջե): 87.Համայնքապետարանի ծառայողական մեքենայի (ԼԱԴԱ 21214-048-59 ուրբան) համար ձեռք է բերվել անվադողեր (4 հատ) (80000դրամ համայնքային բյուջե): 88.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել գրենական պիտույքներ (115000 դրամ համայնքային բյուջե): 89.Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի շրջանակում ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատի համայնքապետարանի կողմից ներկայացված «Ձմեռ պապի նստավայրի կառուցում» ծրագրի իրագործման նպատակով ձեռք է բերվել տնակ (700000 դրամ համայնքային բյուջե): 90.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել 1000 լիտր ավտմոբիլային բենզին ԱԻ 95 Կ-5 (390000 դրամ համայնքային բյուջե): 91.<<Թորոս>> ՍԿ-ին պատկանող պասիվ արևային ջերմատան համար ձեռք է բերվել 1000 քառակուսի մետր պոլիէթիլենային թաղանթ (460000 դրամ համայնքային բյուջե): 92.Սարապատի համայնքապետարանի աշխատակազմի կին աշխատակիցներին մարտի 8-ի առթիվ ձեռք է բերվել հուշանվերներ (133050 դրամ համայնքային բյուջե): 93.Մուսայելյան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել շինանյութ (597330 դրամ համայնքային բյուջե): 94.Արփենի բնակավայրի խմելու ջրագծի վերակառուցման նպատակով ձեռք է բերվել 400 մետր մետաղապլաստե խողովակաշար իր միակցիչներով (387600 դրամ համայնքային բյուջե): 95.Արփենի բնակավայրի միջնակարգ դպրոցների դասասենյակի վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել շինանյութ (102300 դրամ համայնքային բյուջե): 96.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման Հայաստանի հյուսիսում» ծրագրի շրջանակներում Սալուտ, Գոգհովիտ և Փոքր Սարիար բնակավայրերում վերանորոգվել և կահավորվել է երիտասարդական կենտրոնները, Սարապատ բնակավայրում վերանորոգվել և կահավորվել է երեխաների զարգացման կենտրոն, Արփենի բնակավայրում վերանորոգվել և կահավորվել է մարզասրահ, Ցողամարգ բնակավայրում ձեռք է բերվել աղբամաններ և Թորոսգյուղ բնակավայրում կահավորվել է հանդիսությունների սրահի խոհանոցը (1275000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրի ընդհանուր արժեքը` 5664295 դրամ: 97.Ձեռք է բերվել 2 հատ ՄՏԶ-82.1 տրակտորի անվադող (290000 դրամ համայնքային բյուջե): 98.Ձեռք է բերվել U575 հող փխրեցնող ֆրեզի լիսեռ (104000 դրամ համայնքային բյուջե): 99.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել տնտեսական ապրանքներ (85100 դրամ համայնքային բյուջե): 100.Ձեռք է բերվել 580մ պողպատյա ցանկապատի ցանց Ձորաշեն բնակավայրի գերեզմանատան ցանկապատման նպատակով (974400 դրամ համայնքային բյուջե): 101.Ձեռք է բերվել 27 քառակուսի մետր ցինկապատ թիթեղ (պրոֆնաստիլ KP 21, 0.50մմ) Մուսայելյան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի տանիքի վերանորոգման նպատակով (116100 դրամ համայնքային բյուջե): 102.Համայնքի ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման նպատակով ձեռք է բերվել 5000լ դիզելային վառելիք (2095000 դրամ համայնքային բյուջե): 103.Ձեռք է բերվել U575 հող փխրեցնող ֆրեզի լիսեռի հավաքածու (103000 դրամ համայնքային բյուջե): 104.Համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 32 շրջանավարտին <<Վերջին զանգի>> առթիվ հանձնվել է հուշանվերներ (128000 դրամ համայնքային բյուջե): 105.Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Սարապատ բազմաբնակավայր համայնքի տեխնիկակական վերազինում՝ ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենայի ձեռքբերման միջոցով» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել КАМАЗ-65115-6058-50 ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենա (16500000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 33000000 դրամ: 106.Սարապատ համայնքի 15 բնակավայրերի թվով 47 առաջին դասարան հաճախող երեխաներին գիտելիքի օրվա կապակցությամբ ձեռք է բերվել պայուսակներ և գրենական պիտույքներ (305500 դրամ համայնքային բյուջե): 107.Համայնքապետարանի կարիքների համար ձեռք է բերվել գրենական պիտույքներ (250000 դրամ համայնքային բյուջե): 108.Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Հակակարկտային կայանների ձեռքբերում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 8 հակակարկտային կայան (6332500 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 12665000 դրամ: 109.<<Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներ>> ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ ֆինանսավորմամբ Թորոսգյուղ (40կՎտ), Գոգհովիտ (10կՎտ) և Արփենի (10կՎտ) բնակավայրերում տեղադրվել է 60 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ 3 արևային ֆոտովոլտային կայան (14869000 դրամ)։ 110.Համայնքի բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման համար ձեռք է բերվել 200 հատ 50 Վտ հզորությամբ LED 50W տիպի էլեկտրական լամպ, 100 մետր հաղորդալար, 8 հատ ավտոմատ անջատիչ և 10 հատ 90 Վտ հզորությամբ արևային լուսացրիչ (749000 դրամ համայնքային բյուջե): 111.Ձեռք է բերվել մետաղապլաստե դուռ (1,98 քառակուսի մետր) և պատուհաններ (5,5 քառակուսի մետր) Փոքր Սարիար բնակավայի հանդիսությունների սրահի համար (298500 դրամ համայնքային բյուջե): 112.<<Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին>> ծրագրի շրջանակներում կապիտալ վերանորոգվել է Մուսայելյան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի տանիքը (3995532 դրամ)։ 113.<<Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյունավետ մոդելների ներդրում>> ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է Մուսայելյան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքը (6501280 դրամ): 114.Համաֆինանսավորում «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ին «Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման Հայաստանի հյուսիսում» ծրագրի շրջանակներում Սալուտ և Գոգհովիտ բնակավայրերում տեղադրվել են մանկական խաղահրապարակներ, Հողմիկ բնակավայրում փոխարինվել են հանդիսությունների սրահի դռները և պատուհանները, Ցողամարգ բնակավայրում կառուցվել է ֆուտբոլի դաշտ, իսկ Թորոսգյուղ բնակավայրում վոլեյբոլի դաշտ (990000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրի ընդհանուր արժեքը` 4809125 դրամ: | - Լիտվիայի հանրապետության <<Solet Tschnics UAB>> կազմակերպության հետ համատեղ իրականացված ծրագրի շրջանակներում Մուսայելյան բնակավայրում տեղադրվել է 5 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան (402400 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 4024240 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Աշոցք բազմաբնակավայր համայնքի տեխնիկակական վերազինում՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերման միջոցով» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել FOTON BJ1109VEJED-A5 տեսակի ավտոաշտարակ (13000000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 26000000 դրամ: - Մուսայելյան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի և Թավշուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել շինանյութ (1388400 դրամ համայնքային բյուջե): - Համայնքի բնակավայրերի փողոցային լուսավորության բարելավման համար ձեռք է բերվել 150 հատ 40 Վտ հզորությամբ E27 տիպի էլեկտրական լամպ, 30 հատ LED 100W տիպի էլեկտրական լամպ, 1500 մետր հաղերդալար (1087500 դրամ համայնքային բյուջե)։ - Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է Աշոցք համայնքի Սարագյուղ, Բավրա և Ղազանչի բնակավայրերի բնական գազի ներքին ցանցը (17400600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 49716000 դրամ: - Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ցողամարգ բնակավայրի երկաթբետոնե պատվարի և ոռոգման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում Ցողամարգ բնակավայրում կառուցվել է ոռոգման ցանց (6525695 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 65256949 դրամ: - «Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման Հայաստանի հյուսիսում» ծրագրի շրջանակներում Մուսայելյան բնակավայրում վերանորոգվել և կահավորվել է երիտասարդական կենտրոնը, Սարապատ բնակավայրում վերանորոգվել և կահավորվել է ընթերցասրահը, Գոգհովիտ բնակավայրում փոխարինվել են հանդիսությունների սրահի պատուհանները, Սալուտ բնակավայրում կահավորվել է մանկական խաղահրապարակը, Ցողամարգ բնակավայրում երիտասարդական կենտրոնի համար ձեռք է բերվել համակարգիչ և գույք և Թորոսգյուղ բնակավայրում կառուցվել է վոլեյբոլի դաշտ (870000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 3678480 դրամ: - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» (ՀԳՌԿՄ) երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Թորոսգյուղ բնակավայրում կառուցվել է անասնաբուժական և սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ծառայություններ մատուցող լաբորատորիա ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 71000000 դրամ: - Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Արևային էներգիայի կիրառումը որպես կենսապայմանների և առողջական վիճակի բարելավման միջոց՝ Հայաստանի հյուսիսային շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար» ծրագրի շրջանակներում Ղազանչի բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վրա տեղադրվել է 5 կվտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգի (97000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 1940000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Արփենի, Բաշգյուղ, Փոքր Սարիար և Կրասար բնակավայրերի խմելու ջրագծերի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել և վերակառուցվել է Արփենի, Բաշգյուղ, Փոքր Սարիար և Կրասար բնակավայրերի խմելու ջրագծերը (25959600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 85932000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Սարագյուղ, Բավրա, Ղազանչի բնակավայրերում բնական գազի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Սարագյուղ, Բավրա և Ղազանչի բնակավայրերում կառուցվել է բնական գազի ներքին ցանցը (20089600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 50224000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք, Սիզավետ, Ցողամարգ, Գոգհովիտ, Արփենի, Մուսայելյան, Փոքր Սարիար և Սալուտ բնակավայրերում համայնքային կենտրոնների նորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նորոգվել և վերակառուցվել են Աշոցք, Սիզավետ, Ցողամարգ, Գոգհովիտ, Արփենի, Մուսայելյան, Փոքր Սարիար և Սալուտ բնակավայրերի համայնքային կենտրոնները (31233930 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 62467860 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրում պուրակի կառուցման աշխատանքեր» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Աշոցք բնակավայրում իրականացվել է պուրակի կառուցման հաղային աշխատանքները, որը կշարունակվի 2023 թվականին (20790000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 37800000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք և Փոքր Սեպասար բնակավայրերում փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքեր» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Փոքր Սեպասար բնակավայրի 1-ին փողոցը և Աշոցք բնակավայրի Ռուդակովի փողոցի 2-րդ նրբանցքը (12718500 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 25437000 դրամ: - Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Մեծ Սեպասար գյուղի դպրոցի կրթական պայմանների բարելավում» ծրագրի շրջանակներում փոխարինվել են Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի դռները և պատուհանները (600000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 4395000 դրամ: - Համայնքի Զույգաղբյուր և Կարմրավան բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների համար ձեռք է բերվել 26 հատ սեղան (824200 դրամ համայնքային բյուջե)։ - Համայնքի Բավրա, Թավշուտ, Մեծ Սեպասար, Աշոցք, Գոգհովիտ, Ցողամարգ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում տեղադրվել է տեսահսկման համակարգ (470000 դրամ համայնքային բյուջե)։ - «Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման Հայաստանի հյուսիսում» ծրագրի շրջանակներում Մուսայելյան բնակավայրում լուսավորության ցանցը ամբողջովին փոխարինվել է էներգաարդյունավետ ԼԵԴ լուսատուներով և տեղադրվել է մանկական խաղահրապարակ, Սարապատ բնակավայրի զարգացման կենտրոնի համար ձեռք է բերվել հեռուստացույց և բարձրախոս, Արփենի բնակավայրում փոխարինվել են հանդիսությունների սրահի պատուհանները, Սալուտ բնակավայրում դեպի Թռչկան տանող ճանապարհին կառուցվել է հանգստյան գոտի, Ցողամարգ և Գոգհովիտ բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոնների համար ձեռք է բերվել թենիսի սեղան ու կառուցվել է թեքահարթակ և Թորոսգյուղ բնակավայրում բացվել է նկարչական խմբակ (1074000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 6489678 դրամ: - «Կանանց հզորացում տնտեսական զարգացման համար» ծրագրի շրջանակներում Զույգաղբյուր բնակավայրում տեղադրվել է մանկական խաղահրապարակ, ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 755000 դրամ: - <<COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ>> ծրագրի շրջանակներում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ Սարապատ բնակավայրում տեղադրվել է 3,3 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան (998000 դրամ)։ - Աշոցք համայնքի 25 բնակավայրերի թվով 95 առաջին դասարան հաճախող երեխաներին գիտելիքի օրվա կապակցությամբ գնվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ (380000 դրամ համայնքային բյուջե): - Աշոցք համայնքի Կաքավասար բնակավայրում համայնքային կենտրոն կառուցելու նպատակով ձեռք է բերվել անշարժ գույք (3190000 դրամ համայնքային բյուջե): - Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թորոսգյուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի և պոմպակայանի կառուցում>> և <<Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Փոքր Սարիար բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգում» ծրագրերի շրջանակներում Թորոսգյուղ և Փոքր Սարիար բնակավայրերում կառուցվել է ոռոգման ցանց (8430185 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 59160168 դրամ: - Աշոցք համայնքի Վարդաղբյուր բնակավայրում համայնքային կենտրոն կառուցելու նպատակով ձեռք է բերվել անշարժ գույք (2860000 դրամ համայնքային բյուջե): - Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Աշոցք խոշորացված համայնքի գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերազինում և միկրոավտոբուսի ձեռքբերում» ծրագրով ձեռք է բերվել Բելառուս 1221.2 (15500000 դրամ), Ազոտային գութան ՊԳՊ-4-40-3 (2570000 դրամ), Ռոտորային ձյունմաքրիչ ՍՈՒ 2.5 համալրված ունիվերսալ կախիչով НУ-4 և առջևի լիսեռով ПВОМ-6 (6170000 դրամ) և Կուլտիվատոր 3 հատ (5910000 դրամ), (4080000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 81600000 դրամ: - Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող «ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել Kivi pekka 3.3 տիպի քարհավաք մեքենա, (ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 25000000 դրամ): - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Արփենի, Կաքավասար, Բավրա և Սարագյուղ բնակավայրերի խմելու ջրագծերի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել և վերակառուցվել է Արփենի (1000մ), Կաքավասար (30մ3 ջրամբար), Բավրա (1000մ) և Սարագյուղ (150մ) բնակավայրերի խմելու ջրագծերը (10290000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 29400000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Բավրա, Սարագյուղ և Զույգաղբյուր բնակավայրերի բնական գազի ներքին ցանցի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Բավրա (1182մ), Սարագյուղ (450մ) և Զույգաղբյուր (450մ) բնակավայրերում կառուցվել է բնական գազի ներքին ցանցը (17044800 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 42612000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թավշուտ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Թավշուտ բնակավայրում կառուցվել է ոռոգման համակարգ (1530մ) (20865600 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 69552000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրում պուրակի կառուցման աշխատանքեր» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Աշոցք բնակավայրում կառուցվել է Արցախյան գոյամարտերում և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ նահատակված քաջորդիների հիշատակին նվիրված պուրակ (3730մ2) (42900000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 78000000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Աշոցք համայնքի Աշոցք և Հարթաշեն բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Հարթաշեն բնակավայրի 1-ին փողոցը (410մ) և Աշոցք բնակավայրի 2-րդ փողոցը (466մ) (58956128 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 117912256 դրամ: - Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ «Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում» ծրագրի շրջանակներում Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում իրականացվել է ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքները (7461878 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 149237558 դրամ: - Համայնքի Ղազանչի, Զույգաղբյուր, Կարմրավան, Մուսայելյան, Բաշգյուղ, Գոգհովիտ և Աշոցք բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ձեռք է բերվել շինանյութ (4122732 դրամ համայնքային բյուջե): - Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Աշոցք խոշորացված համայնքի գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերազինում և միկրոավտոբուսի ձեռքբերում» ծրագրով ձեռք է բերվել DONGFENG JUNFENG K39-5611 մակնիշի միկրոավտոբուս (22656000 դրամ), (4080000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 81600000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «Աշոցք համայնքի Մեծ Սեպասար, Թավշուտ և Սիզավետ բնակավայրերում համայնքային սեփականություն հանդիսացող 1500 մետր խմելու ջրագծի վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Մեծ Սեպասար, Թավշուտ և Սիզավետ բնակավայրերում վերանորոգվել են խմելու ջրագծերի ներքին ցանցերը (3203760 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 13794050 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թավշուտ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Թավշուտ բնակավայրում կառուցվել է ոռոգման համակարգ (2350մ) (17908250 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 71263000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Բավրա, Զույգաղբյուր, Ղազանչի և Կարմրավան բնակավայրերի բնական գազի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Բավրա (301մ), Զույգաղբյուր (855մ), Ղազանչի (459մ) և Կարմրավան (2000մ) բնակավայրերում կառուցվել է բնական գազի ներքին ցանցը (22670070 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 56675176 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Մեծ Սեպասար բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Մեծ Սեպասար բնակավայրի 1-ին փողոցը (300մ) (15960000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 3192000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թորոսգյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի և Բավրա բնակավայրի 6-րդ փողոցի սալարկման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Թորոսգյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցը (320մ) և Բավրա բնակավայրի 6-րդ փողոցը (159մ) (14205500 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 47210000 դրամ: - «Ավստրիական զարգացման գործակալություն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «LEAD4Shirak» ծրագրի շրջանակում Աշոցք բնակավայրում հիմնվել է մարզասրահ համապատասխան մարզագույքով (1400000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 7548000 դրամ: - Կանայք հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Տեղական դերակատարների հզորացում գյուղական համայնքներում հանուն կայուն սոցիալական փոփոխությունների» ծրագրի շրջանակներում Կարմրավան բնակավայրում վերանորոգվել ու կահավորվել է ռեսուրս կենտրոնը և ձեռք է բերվել հանդիսությունների սրահի գույքը, Սարագյուղ բնակավայրում կահավորվել է ռեսուրս կենտրոնը և ձեռք է բերվել հանդիսությունների սրահի գույքը և Կրասար բնակավայրում տեղադրվել է մանկական խաղահրապարակը (768000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 2513950 դրամ: - Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ «Վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության խթանումը ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում Գոգհովիտ բնակավայրում փոխարինվել է վարչական շենքի դռները ու պատուհանները և կատարվել է տանիքի ջերմամեկուսացում, Ցողամարգ բնակավայրում կատարվել է մանկապարտեզի շենքի տանիքի ջերմամեկուսացում և տեղադրվել է 5,5 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան և Մուսայելյան բնակավայրում փոխարինվել է վարչական շենքի պատուհանները և կատարվել է տանիքի ջերմամեկուսացում (868000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 8680000 դրամ: - «Ավստրիական զարգացման գործակալություն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «LEAD4Shirak» ծրագրի շրջանակում Աշոցք, Կրասար, Կարմրավան բնակավայրերում տեղադրվել են ճոճվող կամուրջներ և մշակվել է համայնքի զբոսաշրջային բրենդ (680000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 6800000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի կենտրոնական հրապարակի ասֆալտապատման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ասֆալտապատվել է Աշոցքի հրապարակը (36300000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 72600000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ղազանչի, Գոգհովիտ, Զույգաղբյուր և Ցողամարգ բնակավայրերի խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել և վերակառուցվել է Ղազանչի, Գոգհովիտ, Զույգաղբյուր և Ցողամարգ բնակավայրերի խմելու ջրագծերը (11059482 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 40816600 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ձորաշեն, Սարապատ և Կաքավասար բնակավայրերի համայնքային կենտրոնների վերակառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել և վերակառուցվել է Ձորաշեն, Սարապատ և Կաքավասար բնակավայրերի համայնքային կենտրոնները (26291361 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 52582723 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կրասար, Սիզավետ, Սարագյուղ, Հարթաշեն, Գոգհովիտ, Բաշգյուղ և Մուսաելյան բնակավայրերի փողոցներում տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Կրասար բնակավայրի 1-ին փողոցը (498մ), Սիզավետ բնակավայրի 1-ին փողոցը (362մ), Սարագյուղ բնակավայրի 3-րդ փողոցը (524մ), Հարթաշեն բնակավայրի 2-րդ փողոցը (318մ), Գոգհովիտ բնակավայրի 6-րդ, 7-րդ, 10-րդ փողոցները (551մ), Բաշգյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցը (270մ) և Մուսայելյան բնակավայրի 6-րդ, 7-րդ 8-րդ փողոցները (513մ) (76460040 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 254866800 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին անցուղու և 5 բազմաբնակարան շենքերի բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ասֆալտապատվել է Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին անցուղի (210մ), 5-րդ փողոց 4-րդ շենքի բակ (1244.5մ2), 5-րդ փողոց 8-րդ շենքի բակ (338մ2), 5-րդ փողոց 10-րդ շենքի բակ (512.2մ2), 7-րդ փողոց 2-րդ շենքի բակ (527մ2) և 2-րդ փողոց 1-ին նրբ 3-րդ շենքի բակ (793մ2) (48893639 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 97787278 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Փոքր Սարիար, Կաքավասար, Թավշուտ, Սիզավետ, Զույգաղբյուր, Սալուտ և Արփենի բնակավայրերում լուսավորության համակարգի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է Փոքր Սարիար բնակավայր (Երկարություն 850մ, 28 լուսատու), Կաքավասար բնակավայր (Երկարություն 620մ, 20 լուսատու), Թավշուտ բնակավայր (Երկարություն 920մ, 31 լուսատու), Սիզավետ բնակավայր (Երկարություն 850մ, 29 լուսատու), Զույգաղբյուր բնակավայր (Երկարություն 1370մ, 47 լուսատու), Սալուտ բնակավայր (Երկարություն 660մ, 23 լուսատու) և Արփենի բնակավայր (Երկարություն 780մ, 26 լուսատու) լուսավորման համակարգեր (11058000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 27645000 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կարմրավան և Զույգաղբյուր բնակավայրերում գազի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Կարմրավան (1698մ ցածր ճնշման գազատար, 1314մ միջին ճնշման գազատար և 1 ԳԿԿ) և Զույգաղբյուր (1823մ ցածր ճնշման գազատար) բնակավայրերում ամբողջովին կառուցվել է բնական գազի ներքին ցանցը (24368240 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 60920600 դրամ: - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Թավշուտ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Թավշուտ բնակավայրում կառուցվել է ոռոգման ինքնահոս համակարգ (2700մ) (13704000 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 54816000 դրամ: - «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք, Ցողամարգ, Ղազանչի, Մեծ Սեպասար և Հարթաշեն բնակավայրերում լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է Աշոցք (1162մ), Ցողամարգ (1265մ), Ղազանչի (1400մ), Մեծ Սեպասար (1753մ) և Հարթաշեն (1064մ) բնակավայրերում լուսավորման համակարգեր (30648000 դրամ համայնքային բյուջե): - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք, Մեծ Սեպասար, Ղազանչի, Զույգաղբյուր, Մուսայելյան, Կրասար, Սիզավետ բնակավայրերում խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել և վերակառուցվել է Աշոցք (601մ), Մեծ Սեպասար (1000մ), Ղազանչի (540մ), Զույգաղբյուր (545մ), Մուսայելյան (724մ), Կրասար (534մ) և Սիզավետ (255մ) բնակավայրերի խմելու ջրագծերը (11986500 դրամ համայնքային բյուջե), ծրագրերի ընդհանուր արժեքը` 47946000 դրամ: |